스케줄러\_김한민

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |

~11 회원가입, 로그인 form 완성 및 데이터 베이스 연동

12~14 유효성 검사 및 DB스키마 확정

15~17 회원관리 및 관리자 부여 기능 구현

18~20 매출관리 구현

21~ 추가기능 구현 및 점검. 문서작성 및 토의