**스케줄러\_조선영**

**요약:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10/09 ~ 10/12** | **관리자** | **영화 관리** |
| **10/13 ~ 10/14** | **관리자** | **예매 현황 관리** |
| **10/15 ~ 10/20** | **관리자+클라이언트** | **이벤트** |
| **10/21** | **관리자** | **쿠폰 관리** |
| **10/22** | **관리자** | **평점 관리** |
| **10/23** | **담당 기능 전체 확인 및 보완** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 날짜 | HTML/CSS (front,view) | 기능 구현 (back) | 확인 및 보완 |
| 10/09 (일) | 관)영화 상세 정보 페이지 관)영화 등록 페이지 관)영화 수정 페이지 | 담당 기능 DB스키마 설계 완료 및 공유 |  |
| 10/10 (월) | 관)영화 목록 페이지 | 관)영화 등록 관)영화 수정 관)영화 상세 정보 조회 |  |
| 10/11 (화) |  | 관)영화 리스트 출력 관)영화 삭제 관)영화 검색(제목, 기간, 감독별) |  |
| 10/12 (수) |  |  | 영화 관리 기능 전체 |
| 10/13 (목) ~10/14 (금) | 관) 예매 현황 목록 페이지 관) 예매 현황 상세 페이지 | 관)예매 현황 리스트 출력 관)예매 현황 상세 조회 관)예매 현황 검색 (아이디,영화제목,영화관,날짜별) 관)예매 현황 삭제 | 예매 현황 전체 |
| 10/15 (토) | 관)이벤트 등록 페이지 관)이벤트 수정 페이지 관)이벤트 상세 정보 페이지 | 관)이벤트 컨텐츠 및 알고리즘 구상 |  |
| 10/16 (일) |  | 관)이벤트 등록 관)이벤트 수정 관)이벤트 본문 조회 |  |
| 10/17 (월) | 관)이벤트 리스트 페이지 | 관)이벤트 리스트 츨력 관)이벤트 검색(이벤트명) 관)이벤트 삭제 |  |
| 10/18 (화) | 클)이벤트 목록 조회 클)이벤트 본문 조회 클)종료된 이벤트 페이지 | 클)이벤트 목록 조회 클)이벤트 본문 조회 클)종료된 이벤트 출력 |  |
| 10/19 (수) | 관)응모 회원 목록 조회 페이지 | 클)이벤트 참여 및 응모 관)응모 회원 리스트 출력 관)응모 회원 검색 |  |
| 10/20 (목) |  |  | 이벤트 관리 전체 |
| 10/21 (금) | 관) 쿠폰 등록 페이지 관) 쿠폰 목록 페이지 관) 쿠폰 보유 회원 목록 페이지 | 관)등록된 쿠폰 리스트 출력 관)쿠폰 등록 관)쿠폰 삭제  관)쿠폰 보유 회원 리스트 출력 관)쿠폰 보유 회원 검색 | 쿠폰 관리 전체 |
| 10/22 (토) | 관) 평점 목록 페이지 관) 평점 상세 페이지 | 관)등록된 평점 리스트 출력 관)평점 검색  (아이디,영화제목,영화관,날짜별) 관)평점 삭제 | 평점 관리 전체 |
| 10/23 (일) | 담당 기능 전체 확인 및 보완 작업 | | |